**ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI/ĐỀ ÁN THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH**

1. **THÔNG TIN CHUNG**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Tên đề tài/đề án: ‘‘Xây dựng website bán laptop bằng ASP.NET“** | | | | **2. Mã số: 05** |
| **3. Thời gian thực hiện:** 15 tuần  (Từ ngày 12 tháng 3 năm 2023 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023) | | | | |
| **4. Danh sách những người thực hiện chính:** | | | | |
| STT | Họ và tên | Lớp cố định | MSSV | |
| 1 | Nguyễn Quang Huy | KTPM04 | 2020606068 | |
| 2 | Đoàn Đức Duy | KTPM04 | 2020605731 | |
| 3 | Trần Huy Hoàng | KTPM04 | 2020606017 | |
| 4 | Vương Tùng Dương | KTPM04 | 2020606017 | |
| 5 | Hoàng Đức Huy | KTPM04 | 2020606009 | |
| **5. Tình hình sản phẩm/nghiên cứu liên quan:**  ASP. NET là một mã nguồn mở dành cho web được tạo bởi Microsoft. Hiện mã nguồn này chạy trên nền tảng Windows và được bắt đầu vào đầu những năm 2000.  ASP.NET cho phép các nhà phát triển tạo các ứng dụng web, dịch vụ web và các trang web động.  Phiên bản ASP.NET đầu tiên được triển khai là 1.0 được ra mắt vào tháng 1 năm 2002 và hiện nay, phiên bản ASP.NET mới nhất là 4.6. ASP.NET được phát triển để tương thích với giao thức HTTP. Đó là giao thức chuẩn được sử dụng trên tất cả các ứng dụng web.  ASP.NET được biên dịch dưới dạng Common Language Runtime (CLR), có khả năng hỗ trợ các lập trình viên viết mã ASP.NET với bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ bởi.NET language, ví dụ: C#, VB.Net và J#,…  **6. Mã nguồn/Tài liệu nghiên cứu liên quan/ Sản phẩm tham khảo** | | | | |
|  | | | | |
| **7. Mục tiêu của đề tài:**  Dùng ASP.NET để xây dựng lên một website phục vụ cho việc bán laptop. | | | | |
| **8. Nội dung nghiên cứu/Danh sách tính năng của sản phẩm:**  Trang web được xây dựng sẽ có đầy đủ những tính năng sau để phục vụ cho việc mua bán và quản lí kinh doanh:  Đối với khách hàng: xem sản phẩm, thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích, tìm kiếm sản phẩm, quản lí giỏ hàng, đặt hàng, xem đơn đặt hàng, đăng nhập.  Đối với người quản trị: Đăng nhập, bảo trì sản phẩm, bảo trì danh mục, quản lý đơn hàng, quản lý tài khoản. | | | | |

1. **Tiến độ thực hiện**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***STT*** | ***Nội dung công việc*** | ***Kết quả đạt được*** | ***Thời gian bắt đầu, kết thúc*** | ***Người thực hiện*** |
| ***1*** | Tìm hiểu và nghiên cứu sơ lược để chọn ra đề tài, phác thảo kế hoạch thực hiện | Lựa chọn được để tài và phác thảo được kế hoạch thực hiện |  | Cả nhóm |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |